| АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ ОКТЯБРЬСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОНЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 август 2021й                               №29                                    25 августа 2021 г

Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» на 2021 -2025 гг.

Руководствуясь п. 5, 15, 18, 19 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» на 2021 -2025 гг. (прилагается).

2.Обнародовать данное постановление в полном объеме на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                         А.Н.Коряковцев

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения Октябрьский

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан № 29 от «25» августа 2021г.

Муниципальная программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» на 2021 -2025 гг.

Паспорт

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» на 2016 -2020 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - -Градостроительный кодекс российской федерации в редакции Федерального закона от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Контроль за реализацией программы | Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2021-2025 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства Республиканского бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из муниципального бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, строительство пешеходных дорожек. |

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Октябрьский сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

  - Демографическое развитие муниципального образования

Сельское поселение Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан расположено в северной части муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. Административный центр сельского поселения – село Осиповка расположено в 75 км от административного центра Благовещенского района города Благовещенск. Застройка поселения представлена в основном частными домовладениями, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав сельского поселения Октябрьский сельсовет входят девять населенных пункта, с общей численностью населения – 667 человек и количеством дворов –299 шт. в том числе:

С.Осиповка  - 148 домовладений;

Д.Большой Лог  – 5 домовладения;

Д.Ежовка- 27 домовладений;

Д.Карагайкуль- 43 домовладений;

Д.Кургаштамак-6 домовладений;

Д.Мухаметдиново-18 домовладений;

Д.Седяш- 10 домовладений;

Д.Усабаш- 32 домовладений;

Д.Уса-Степановка- 10 домовладений;

Общая площадь земель муниципального образования  -1931 га, в том числе земель сельхозугодий – 50 га,  площадь застроенных земель – 4,0 га. Общая протяженность дорог местного значения – 16 км. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения Октябрьский  сельсовет характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Численность населения поселения, человек | 765 | 745 | 695 |

Общая протяженность дорог местного значения –16 км и все они грунтовые.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Октябрьского сельского поселения относятся следующие: существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог местного значения;

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

- 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан на территории  сельского поселения Октябрьский сельсовет.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной  инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы - 2021  -2025 гг. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и предприятий поселения;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Республики Башкортостан и бюджета сельского поселения Октябрьский сельсовет, а также внебюджетные источники. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

  - Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Октябрьский сельсовет. Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета Республики Башкортостан, средства муниципального района, средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Октябрьский сельсовет, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет и Совет сельского поселения Октябрьский сельсовет.

- Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение № 1 к программе Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  | Затраты по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Ремонт дорог | Улучшение транспортной инфраструктуры, | Бюджет РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации | Бюджет РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение безопасности, организации дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | Бюджет РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| Всего |  |  |  | 200 200 200 200 200 |  |  |  |  |  |  |