| АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ ОКТЯБРЬСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ |  |  | ##### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ##### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН ### РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 январь 2020 й                               №3                                         15 января 2020 г

Об утверждении Плана мероприятий по проведению в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального район Благовещенский район Республики Башкортостан 2020 года Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение,  заборы.

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 17 октября 2019 года N УГ-341 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы», в целях создания условий для комфортного проживания населения сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, повышения уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего облика населенных пунктов сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики  Башкортостан, Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по организации и проведению мероприятий, по проведению в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы.

(Приложение №1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы. (Приложение  №2).

3.Обнародовать настоящее постановление на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения                                           А.Н.Коряковцев

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения

Октябрьский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район РБ

от 15.01.2020г №3

Рабочая группа по организации и проведению мероприятий, по проведению в сельском поселении Октябрь сельсовет муниципального района

Благовещенский район Республики Башкортостан Года эстетики населенных

пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы.

1.Коряковцев Алексей Николаевич -глава сельского поселения.

2.Маковеева Наталья Николаевна- библиотекарь с.Осиповка.

3.Давлетбаева Алсу Маснухатовна -ведущий методист СДК с.Осиповка.

4.Целищева Лена Мударисовна филиал ООШ с.Осиповка

5.Хаматшин Фанауй Маснугатович- председатель Совета ветеранов.

6.Геберлейн Александр Владимирович -депутат Совета сельского поселения.

7.Байгузина Светлана Никифоровна -депутат Совета сельского поселения.

8.Зарипова Оксана Шифаровна -депутат Совета сельского поселения.

9.Вяткина Елена Дмитриевна -депутат Совета сельского поселения.

10.Залалова Рашида Закировна -депутат Совета сельского поселения.

11.Шавалеева Зиля Тимерзяновна -депутат Совета сельского поселения

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения

Октябрьский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район РБ

от 15.01.2020г №3

План мероприятий по проведению в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 2020 года

Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение,  заборы.

| № п/п | Наименование видов работ | Сроки реализации | Ответственный за реализацию данного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по объявленному Году эстетики. | январь 2020г. | Глава СП Коряковцев А.Н |
| 2 | Подготовка и раздача уведомлений владельцам домов, заросших бурьяном и требующих приведение в порядок прилегающей территории. | апрель 2020г. | Глава СП, депутаты |
| 3 | Озеленение территорий прилегающих к административным здания, разбивка и посадка цветников | апрель 2020г | Глава СП, руководители учреждений, население |
| 4 | Проведение субботников на территории сельского поселения, санитарных дней по санитарной очистке, благоустройству, обкосу травы. | апрель – октябрь | Глава СП, руководители учреждений, население, депутаты |
| 5 | Покраска заборов на красной линии | май | Глава СП, Руководители учреждений, собственники домовладений |
| 6 | Проведение единой республиканской акции «Зеленая Башкирия» | Апрель-октябрь | Глава СП, руководители учреждений, население, депутаты |
| 7 | Проведение уличного освещения в с.Ежовка ул.Центральная, ул.Баряшка, ул.Петропавловка | май -октябрь | Глава СП Коряковцев А.Н , |
| 8 | Ограждение территории кладбища в д.Усабаш | Май-июнь | Глава СП, жители населенного пункта |
| 9 | Благоустройство и ремонт водопровода в с.Осиповка | Июнь- август | Глава СП Коряковцев А.Н |
| 10 | Капитальный ремонт крыши здания сельского поселения, замена окон, установка входных дверей | Июль - сентябрь | Глава СП Коряковцев А.Н |
| 11 | Капитальный ремонт ограждения СДК с.Осиповка | Май-июнь | Глава СП |
| 12 | Ремонт дороги в с.Осиповка ул.Луговая, ул.Лесная, ул.Солнечная | Июнь-сентябрь | Глава СП |
| 13 | Проведение праздничных мероприятий по объявленному году | В течении года | Глава СП, СДК с.Осиповка, сельская библиотека |
| 14 | Содержание дорог в зимний период | в зимнее время | Глава СП |